МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙЭКОНОМИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

КОЛЛЕДЖ

Отчет

по практической № 4

По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»

На тему «Общее описание назначения разрабатываемой ИС. Разработка и оформление технического задания»

Пащенко Данил Владимирович

студента 3 курса группы CИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнил: Пащенко Д.В.

Проверила: Назарова О.И.

Дата: 5.03.26

Оценка:

2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку информационной системы

Quality Management System (QMS-Bank)

### 1. Общие сведения

Полное наименование системы: Информационная система управления качеством обслуживания АО «СтавросБанк» Quality Management System.

Краткое наименование системы: QMS-Bank.

Шифр темы: QMS-2026.

Заказчик: АО «СтавросБанк».

Область деятельности заказчика: банковская деятельность, обслуживание физических и юридических лиц.

Разработчик: Компания-разработчик программного обеспечения ООО «СофтИнновации».

Основанием для разработки информационной системы является:

- договор на разработку информационной системы между АО «СтавросБанк» и компанией «СофтИнновации»;

- необходимость автоматизации процессов управления качеством обслуживания в банке;

- техническое задание на разработку информационной системы QMS-Bank.

Плановый срок начала и окончания разработки:

01 марта 2026 г. – 31 августа 2026 г.

Разработчик передает заказчику следующие результаты работ:

- разработанную информационную систему QMS-Bank;

- исходный код программы;

- базу данных системы;

- техническую документацию;

- руководство пользователя;

- руководство администратора.

Передача результатов осуществляется после завершения разработки, тестирования и проверки работоспособности системы.

Приемка системы производится заказчиком на основании соответствия системы требованиям настоящего технического задания.

Результаты передаются в электронном виде.

### 2. Цели и назначение создания АС

2.1 Цели создания системы

Целью создания информационной системы управления качеством обслуживания QMS-Bank является автоматизация основных процессов управления качеством клиентского сервиса в банке, повышение эффективности работы сотрудников Управления по качеству, ускорение обработки обращений клиентов и снижение количества ошибок при работе с данными.

Внедрение системы должно обеспечить:

- автоматизацию учета обращений и жалоб клиентов;

- автоматизацию сбора отзывов с онлайн-платформ;

- автоматизацию проведения опросов удовлетворенности;

- автоматизацию планирования и проведения аудитов;

- централизованное хранение информации;

- ускорение поиска и обработки данных;

- повышение качества обслуживания клиентов;

- повышение эффективности управления качеством в банке.

2.2 Назначение системы

Функциональное назначение

Система предназначена для:

- хранения информации об обращениях клиентов;

- хранения информации об отзывах с онлайн-платформ;

- хранения информации о результатах опросов;

- хранения информации об аудитах отделений;

- регистрации новых обращений;

- автоматического сбора отзывов;

- проведения опросов клиентов;

- редактирования и удаления информации;

- поиска информации по заданным параметрам;

- формирования и просмотра отчетов.

Система должна обеспечивать возможность автоматизированной работы с данными о качестве обслуживания.

Эксплуатационное назначение

Система предназначена для использования следующими категориями пользователей:

- Директор по качеству;

- специалисты Управления по качеству;

- администратор системы.

Пользователи должны иметь возможность работы с системой через графический пользовательский интерфейс.

### 3. Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность Управления по качеству АО «СтавросБанк», связанная с:

- учетом обращений и жалоб клиентов;

- учетом отзывов с онлайн-платформ;

- учетом результатов опросов клиентов;

- учетом результатов аудитов отделений;

- обработкой информации о качестве;

- хранением данных.

В настоящее время данные процессы выполняются вручную или с использованием разрозненных средств, что приводит к:

- увеличению времени обработки информации;

- повышению вероятности ошибок;

- сложности поиска информации;

- сложности хранения данных;

- низкой оперативности реагирования.

Автоматизация позволит повысить эффективность работы Управления по качеству.

### 4. Требования к АС

4.1 Общие требования к системе

Система должна обеспечивать:

- корректную обработку информации;

- хранение данных в базе данных;

- быстрый доступ к информации;

- надежную работу системы;

- защиту данных от несанкционированного доступа;

- разграничение прав доступа пользователей.

Система должна иметь удобный и понятный пользовательский интерфейс.

4.2 Требования к функциональным характеристикам

Система должна обеспечивать возможность:

- добавления новых обращений;

- редактирования данных обращений;

- удаления данных обращений;

- автоматического сбора отзывов;

- добавления результатов опросов;

- добавления результатов аудитов;

- формирования отчетов по обращениям;

- формирования отчетов по опросам;

- формирования отчетов по аудитам;

- просмотра информации;

- поиска информации.

Система должна обеспечивать хранение данных в базе данных.

4.3 Требования к надежности

Система должна обеспечивать:

- стабильную работу;

- сохранность данных;

- корректную обработку данных;

- возможность восстановления данных при сбоях.

4.4 Требования к ПО

Система должна функционировать на следующих программных средствах:

- операционная система: Windows Server;

- СУБД: PostgreSQL;

- язык программирования: Java;

- среда разработки: любая современная среда разработки.

4.5 Требования к пользовательскому интерфейсу

Интерфейс должен обеспечивать:

- удобство использования;

- понятную навигацию;

- возможность ввода и редактирования данных;

- отображение информации в понятной форме;

- адаптацию под мобильные устройства.

Интерфейс должен быть графическим.

5. Состав и содержание работ по созданию АС

| Этап | Содержание работ | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предпроектная стадия | изучение деятельности Управления по качеству, определение требований к системе. | 01.03.2026 – 10.03.2026. | Отчет об анализе. |
| 2. Разработка ТЗ | формирование требований к системе. | 11.03.2026 – 20.03.2026. | Техническое задание. |
| 3. Разработка структуры системы | Определение архитектуры системы и структуры базы данных | 21.03.2026 – 10.04.2026. | Проект системы |
| 4. Разработка интерфейса | Проектирование пользовательского интерфейса | 11.04.2026 – 20.04.2026. | Макеты интерфейса |
| 5. Программирование системы | создание программного обеспечения. | 21.04.2026 – 31.05.2026. | Программный продукт |
| 6. Создание БД | Разработка структуры базы данных и ее реализация | 01.05.2026 – 31.05.2026. | База данных. |
| 7. Тестирование | Тестирование системы | 01.06.2026 – 15.06.2026. | Отчет о тестировании |
| 8. Внедрение | Установка и настройка системы | 16.06.2026 – 25.06.2026. | Рабочая система |
| 9. Разработка документации | Создание руководства пользователя и администратора | 10.06.2026 – 30.06.2026. | Комплект документации |

### 6. Порядок контроля и приемки АС

Контроль выполнения работ осуществляется разработчиком проекта.

Приемка системы осуществляется на основании результатов тестирования.

При приемке проверяется:

- соответствие системы техническому заданию;

- корректность работы функций системы;

- корректность хранения и обработки данных;

- корректность работы пользовательского интерфейса.

Результатом приемки является подтверждение работоспособности системы.

### 7. Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Перед вводом системы в эксплуатацию необходимо:

- подготовить сервер для установки системы;

- установить операционную систему;

- установить систему управления базами данных;

- установить ПО системы;

- выполнить настройку системы;

- провести проверку работоспособности системы.

Пользователи должны обладать базовыми навыками работы с компьютером.

### 8. Требования к документированию

Разрабатываемая система должна иметь следующий комплект документации:

- техническое задание;

- руководство пользователя;

- руководство администратора;

- описание программы;

- программа и методика испытаний.

Документация должна быть оформлена в электронном виде.

### 9. Источники разработки

При разработке системы использовались следующие источники:

- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;

- результаты предпроектного обследования АО «СтавросБанк»;

- материалы предметной области управления качеством в банковской сфере;

- требования к автоматизации учета обращений, отзывов и аудитов качества.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

| Обозначение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ИС | Информационная система |
| АС | Автоматизированная система |
| БД | База данных |
| ПО | Программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| NPS | Net Promoter Score (индекс лояльности клиентов) |
| CSI | Customer Satisfaction Index (индекс удовлетворенности клиентов) |
| CRM | Customer Relationship Management (система управления взаимоотношениями с клиентами) |
| QMS | Quality Management System (система управления качеством) |